**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.06.2023 г. № 43

с. Батурино

Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТБО на территории Батуринского сельского поселения Асиновского муниципального района

Руководствуясь ФЗ от 24.06.1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах потребления и производства», Уставом муниципального образования Батуринское сельское поселение Асиновского муниципального района Томской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории Батуринского сельского поселения Асиновского муниципального района на 2023 год (приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Батуринского сельского поселения www.bselpasino.ru.и обнародованию в «Информационном бюллетене».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава Батуринского

сельского поселения Н.В. Злыднева

Приложение

к постановлению администрации

Батуринского сельского поселения

от 01.06.2023 г. № 43

План

мероприятий по ликвидации свалок ТБО

на территории Батуринского сельского поселения

на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Провести анализ объемов ТБО на месте свалок с составлением актов и фото отчета:- свалка, расположенная по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Батурино, ул. Октябрьская, 43 | до 30.06.2023 года | Глава администрации Батуринского сельского поселения. |
| 2 | Предусмотреть бюджетное финансирование мероприятий по ликвидации свалки в 2023 году | до 30.06.2023 года | Совет Батуринского сельского поселения. |
| 33.1 | Провести организационные мероприятия по подготовке и ликвидации несанкционированных свалок:- свалка, расположенная по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Батурино, ул. Октябрьская, 43Организация сбора и вывоза ТБО с мест несанкционированных свалок на полигон ТБО. Проведение планировки территорий | 3 квартал 2023 годасогласно муниципального контракта | Совет Батуринского сельского поселения.подрядчик |
| 4 | Составление актов, фото отчетов о выполненных работах | сентябрь 2023 года | Глава администрации Батуринского сельского поселения |