АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.03. 2019   г.                                                                                            № 26

с. Батурино

## О мероприятиях по организованному   пропуску весеннего половодья и паводковых вод

## на территории Батуринского сельского поселения  в 2019 году

В соответствии с Федеральными Законами от 21 декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», для подготовки и выполнения мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья  и паводковых вод в 2019 году

- Утвердить   состав противопаводковой комиссии  по подготовке к половодью и для стабилизации обстановки в предполагаемых зонах чрезвычайных ситуаций  согласно приложению №1.

- Утвердить  план  мероприятий  по организованному  пропуску   весеннего половодья и паводковых вод   на территории Батуринского сельского поселения в 2019 году согласно приложению № 2.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте муниципального  образования  «Батуринское сельское поселение»  www.bselp.asino.ru.

- Контроль за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Батуринского сельского  поселения                                Н.В. Злыднева

Приложение № 1 к распоряжению

И.о. Главы  Батуринского сельского поселения

от  05.03.2019 г № 26

СОСТАВ

комиссии по подготовке к  пропуску паводковых вод и для    стабилизации обстановки в предполагаемых зонах чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон (рабочий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Злыднева Нина Владимировна | И.о. Главы Батуринского сельского поселения - председатель комиссии | 4-11-55 |
| 2 | Хаустова Полина Борисовна | Директор МУП «Батуринское ЖКХ» -заместитель председателя комиссии | 4-12-10 |
| 3 | Помпа Елена Владимировна | специалист по ГО и ЧС, секретарь комиссии | 4-15-11 |
|  | Члены комиссии |  |  |
| 4 | Балышева Любовь Феодосьевна | Инспектор первичного воинского учета Администрации Батуринского сельского поселения | 4-11-51 |
| 5 | Корнилов Сергей Викторович | инженер-землеустроитель Администрации Батуринского сельского поселения | 4-11-51 |
| 6 | Криволапов Александр Анатольевич | УУП МО МВД России «Асиновский» | 4-11-02, 102 |
| 7 | Криволапов Сергей Анатольевич | Начальник ПЧ с. Батурино | 4-11-01, 101 |

Приложение № 2 к распоряжению

Главы Администрации Батуринского сельского поселения

от  05.03.2019  г. № 26

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организованному пропуску весеннего половодья и  паводковых вод

на территории Батуринского сельского поселения в 2019 году

| № п/п | ## Мероприятия | Ответственный | Срок вы-полнения | Отметка о выпол- нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии и разработка планов мероприятий по борьбе с талыми водами, по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод в Администрации поселения | Злыднева Н.В. | 11.03.2019 |  |
| 2. | Провести осмотр затапливаемой местности | Злыднева Н.В. Помпа ЕВ. | до 22.03.2019 |  |
| 3 | Провести проверку системы оповещения населения о ЧС, разработать схему наблюдения и передачи информации за прохождением весеннего половодья и паводка в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Асиновского района | Злыднева Н.В. Помпа ЕВ. | 12.03.2019 |  |
| 4. | Проведение собраний с жителями населенных пунктов по эвакуации населения из зон затопления. Организация разъяснительной работы о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. | Помпа Е.В. | До 30.03.2019 |  |
| 5. | Подготовить и содержать в технической готовности авто и плав. средства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию. Заключить договора с владельцами плав.средств. | Злыднева Н.В. | До 04.04.2019 |  |
| 6. | Разработать документацию по эвакуации населения при угрозе наводнения с планом схемой населенных пунктов, с указанием маршрутов эвакуации населения, схемой оповещения и маршруты движения транспорта до пунктов временного размещения, эвакуируемого населения. | Злыднева Н.В. Помпа ЕВ. | 19.03.2019 |  |
| 7. | Организовать работу по страхованию имущества юридических и физических лиц от стихийных бедствий. | Злыднева Н.В. Помпа ЕВ. | 30.03.2019 |  |
| 8. | Довести до сведения населения границы территорий возможного подтопления. | Злыднева Н.В. Помпа ЕВ. | 30.03.2019 |  |
| 9. | Уточнить количество населения, места проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления и сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации. | Злыднева Н.В. Помпа ЕВ. | 04.04.2019 |  |
| 10. | Назначить ответственных лиц, сопровождающих ледоход и сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке и определить порядок действия в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, её распространение на незатопленные территории особенно в ночное время) | Злыднева Н.В. | До 12.03.2019 |  |
| 11. | Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов затопления. Заключить договора. | Злыднева Н.В. Помпа ЕВ. | До 16.04.2019 |  |
| 12. | Создание водомерного поста на р. Чулым. | Злыднева Н.В. | До 20.04.2019 |  |
| 13. | Заключить договор по обеспечению ГСМ | Помпа Е.В. | До 19.03.2019 |  |
| 14. | Создание необходимого запаса продовольственных и промышленных товаров, на период прохождения паводка, на территориях, с которыми может быть нарушено сообщение. Заключить договора. | Злыднева Н.В. Помпа ЕВ. | 30.03.2019 |  |
| 15. | Издать и распространить памятки о действиях населения при весеннем половодье | Помпа Е.В. | На период паводка |  |
| 16. | Определение состава сил и средств, порядок тушения возможных пожаров на отрезанных весенним половодьем территориях. | Злыднева Н.В. | 15.03.2019 |  |
| 17. | Обеспечение постоянного информирования населения о складывающейся обстановке на период половодья. | Злыднева Н.В. Помпа ЕВ. | На период половодья |  |
| 18. | Организовать учебные мероприятия по действиям населения в период паводка. | Злыднева Н.В. Помпа ЕВ. | До 24.04.2019 |  |
| 19. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в весеннее половодье и во время прохода паводковых вод, для проведения аварийно-восстановительных работ. | Злыднева Н.В. | до 15.03.2019 |  |
| 20. | Проведение корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | КЧС | по мере необходи-мости |  |

Возможны корректировки по срокам  исполнения мероприятий в зависимости от развития  паводковой обстановки, поступающих    рекомендаций  структурных подразделений Администрации Томской области, Администрации Асиновского района.