Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.11.2020 № 82

с. Батурино

**О внесении изменений в постановление № 280 от 24.12.2018 г «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы»**

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Изложить в новой редакции:
2. Паспорт муниципальной программы;
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы;
4. Паспорт подпрограммы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Батуринского сельского поселения [www.bselpasino.ru](http://www.bselpasino.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Батуринского

сельского поселения Н.В. Злыднева

**Актуальная редакция**

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Батуринского сельского поселения

от 11.11.2020 г. № 82

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Создание условий для развития Батуринского сельского поселения**

**на 2019-2024 годы»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы, (далее – Программа) | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Батуринского сельского поселения | | | | | | | | |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития поселения, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности и муниципальной службы | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Доля населения, принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях(%) | | 21,2 | 21,7 | 22,1 | 22,4 | 22,8 | 22,9 | 23,3 |
| 2.Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения, не более (ед.) | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3. Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров) не более (ед.) | | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 4.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. | | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры.  Задача 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.  Задача 3. Повышение безопасности населения.  Задача 4. Развитие транспортной системы. | | | | | | | | |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры. | | | | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | | 268 | 285 | 289 | 300 | 315 | 315 | 330 |
| Доля граждан, систематически, занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Задача 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры. | | | | | | | | |
| Снижение аварий в системах водоснабжения % | | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 |
| Обустройство мест массового отдыха, ед. | | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 3. Повышение безопасности населения. | | | | | | | | |
| Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел. | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Снижение количества пожаров, % | | 10 | 80 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| Задача 4. Развитие транспортной системы. | | | | | | | | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км. | | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Развитие социальной инфраструктуры (приложение № 1 к Программе).  Подпрограмма 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (приложение № 2 к Программе).  Подпрограмма 3. Повышение безопасности населения (приложение № 3 к Программе).  Подпрограмма 4. Развитие транспортной системы (приложение № 4 к Программе).  Обеспечивающая подпрограмма (приложение № 5 к Программе). | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 43947,5 | | 6266,1 | 7313,7 | 7267,0 | 7131,7 | 7292,0 | 8677,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 43947,5 | | 6266,1 | 7313,7 | 7267,0 | 7131,7 | 7312,0 | 8677,0 |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз её развития**

1. **Территория**

Батуринское сельское поселение расположено в северной части муниципального района, в 130 км от районного центра - г. Асино. Административный центр поселения – с. Батурино.

Основной природный потенциал поселения – лесосырьевая база. В лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли заняты, в основном, индивидуальные предприниматели. В летнее время сбор дикоросов и сдача их на переработку частным предпринимателям.

Площадь территории сельского поселения 203,26 тыс.га.

Площадь сельхозугодий сельского поселения составляет 0,128 тыс.га.

Через муниципальное образование «Батуринское сельское поселение» проходит региональная дорога Асино-Батурино, которая дает круглогодичный выход на основную дорогу Камаевка - Асино - Первомайское.

Административным центром поселения является с. Батурино. Удаленность населенных пунктов от центра поселения отражена в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Расстояние до административного центра поселения, км | Расстояние до районного центра поселения города Асино, км | Площадь населенного пункта, га |
| С. Батурино | центр | 130 | 449 |
| П.Ноль-Пикет | 5 | 135 | 52 |
| П.Первопашенск | 32 | 98 | 71 |

**2.Население**

По состоянию на 01.01.2017 г. численность населения Муниципального образования «Батуринское сельское поселение» составила 1848 человека.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели/годы | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Общая численность населения на начало соответствующего периода, всего\* | Чел. | 2005 | 1961 | 2003 | 1878 | 1848 |

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели/годы | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Общая численность населения на начало соответствующего периода, всего\* | Чел. | 2005 | 1961 | 2003 | 1878 | 1848 |
|  | в т. ч. | Муж | 989 | 972 | 972 | 948 | 918 |
| Жен | 1016 | 989 | 1031 | 971 | 930 |
| 2 | Общее число родившихся за отчетный период | | 17 | 20 | 20 | 27 | 21 |
|  | в т. ч. | Муж | 8 | 10 | 11 | 14 | 7 |
| Жен | 9 | 10 | 9 | 13 | 14 |
| 3 | Общее число умерших за отчетный период | | 27 | 40 | 28 | 34 | 31 |
|  | в т. ч. | Муж | 17 | 26 | 17 | 18 | 16 |
| Жен | 10 | 14 | 11 | 16 | 15 |
| 4 | Естественный прирост (+) или убыль (-)  (разница показателей п.2 и п. 3) | | - 10 | - 20 | - 8 | - 11 | - 10 |
| 5 | Общее число прибывших за отчетный период | | 32 | 40 | 24 | 29 | 27 |
| 6 | Общее число выбывших за отчетный период | | 88 | 69 | 42 | 55 | 46 |
| 7 | Механический прирост (+) или убыль (-) (разница показателей п.5 и п. 6) | |  | - 29 | - 18 | - 26 | - 19 |
| 8 | Всего прирост (+) или убыль (-) населения за год (разница показателей п.4 и п. 7) | |  | - 49 | - 26 | - 37 | - 29 |

**Население сельского поселения по половому признаку (на 01.01.2020 г.)**

Таблица № 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Всего** | **мужчин** | **женщин** |
| с. Батурино | 1424 | 720 | 704 |
| п. Ноль-Пикет | 87 | 44 | 43 |
| п. Первопашенск | 132 | 61 | 71 |
| **ИТОГО** | **1699** | **825** | **818** |

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населённого пункта | Численность населения, человек | В том числе: | | | Трудоспособное население | Всего занятых в экономике, чел. | Незанятое население | |
| Дети до 16 лет | Пенсионеры | Инвалиды | Всего, чел. | % от численности трудоспособного населения |
| с. Батурино | 1589 | 353 | 496 | 71 | 900 | 470 | 199 | 30 |
| п. Ноль-Пикет | 109 | 18 | 21 | 4 | 70 | 25 | 41 | 62 |
| п. Первопашенск | 150 | 29 | 31 | 10 | 90 | 30 | 50 | 63 |
| **Всего по поселению** | **1848** | **400** | **548** | **85** | **1060** | **525** | **290** | **36** |

За период с 2013 г. по 2017 г. наблюдается уменьшение численности населения.

По сравнению с 2013 годом численность населения уменьшилась на 157 человек.

В целом, в сельском поселении отмечается неблагоприятная тенденция, связанная с сокращением численности населения.

Анализ естественного и механического движения населения за 2013-2017 гг. свидетельствует о том, что в муниципальном образовании «Батуринское сельское поселение» сложилась неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения, снижение численности населения происходит за счет низкой рождаемости и миграционного оттока.

Для улучшения демографической ситуации в сельском поселении, как и в области в целом, требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни;

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации.

**3. Экономическая ситуация:**

**Трудовые ресурсы и занятость населения**

Одной из базовых характеристик территории поселения является обеспеченность трудовыми ресурсами. Они формируются на базе половозрастной оценки населения.

Трудовой потенциал региона формируется за счет экономически активного населения, то есть населения, находящегося в трудоспособном возрасте. С целью сохранения и обеспечения стабильности профессиональных кадров, предотвращения их оттока, внимание органов местного самоуправления будет сосредоточено на повышении уровня культурного, бытового, торгового, образовательного обслуживания, что в свою очередь позволит значительно повысить качество человеческого капитала и стандартов жизни населения.

**Комплексная оценка социально-экономического развития сельского поселения**

Жители поселения так же заняты в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, управлении, торговле, общественном питании и бытовом обслуживании, связи. Часть населения занята за пределами поселения.

Таблица № 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели | Вид экономической  деятельности в соответствии с ОКВЭД | Численность работников |
| Администрация Батуринского поселения | Деятельность органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 9 |
| МУП «Батуринское ЖКХ» | Обеспечение жизнедеятельности населения | 5 |
| ОВП с. Батурино | Здравоохранение | 19 |
| ФАП п. Первопашенск | Здравоохранение | 2 |
| ФАП п. Ноль-Пикет | Здравоохранение | 2 |
| Филиал МУП «ЦРА № 11» | Здравоохранение | 2 |
| Батуринское отделение связи | Почтовая деятельность | 8 |
| УГОЧСПБ Асиновского района | Предупреждение и тушение пожара | 11 |
| Филиал Сбербанка | Обслуживание населения | 1 |
| Отделение полиции | Охрана общественного порядка | 1 |
| Библиотека с. Батурино | Культурно-просветительская работа | 2 |
| Дом культуры с. Батурино | Культурно-просветительская работа | 2 |
| Детская спортивная школа с. Батурино | Спорт | 2 |
| Батуринский участок ВЭС | Ремонт и эксплуатация электросетей | 6 |
| Батуринское авиаотделение | Охрана лесов от пожара | 12 |
| Метеостанция | Прогнозирование погодных условий | 5 |
| МБОУ СОШ с. Батурино | Среднее (полное) общее образование | 44 |
| ИП Игнатеня С.В. | Розничная торговля | 7 |
| ИП Пушнов А.Г. | Розничная торговля | 8 |
| ИП Пушнов М.Г. | Розничная торговля | 14 |
| ИП Баранов В.А. | Розничная торговля  Заготовка и переработка леса | 5 |
| ИП «Березкина Л.С.» | Розничная торговля | 3 |
| ИП «Окунеев С.А.» | Розничная торговля | 9 |
| ИП Лебедев А.Н. | Розничная торговля (АЗС) | 5 |
| ИП Галкин Е.А. | Лесозаготовки. Деревообработка. | 7 |
| ИП Мацур С.В.  п. Первопашенск | Лесозаготовки | 2 |
| Соц. страховщик | Страхование имущества | - |
| ИП Краснова О.В | Розничная торговля | 1 |
| ИП Чурилов Е.Н. | Розничная торговля | 5 |
| ИП Кособокова С.В. | Розничная торговля | 3 |
| ИП Запрягаева Т.А. | Лесозаготовки. Деревообработка. | 3 |
| ИП Егорова Л.М. | Розничная торговля | 1 |
| ИП Панов А.Н. | Лесозаготовки | 1 |
| ИП Яковлева С.О. | Прием дикоросов | 1 |
| ИП Черных Н.Н. | Розничная торговля | 1 |
| ИП Устинова Е.М. | Прием дикоросов | 1 |

**Лесопромышленный комплекс**

Муниципальное образование «Батуринское сельское поселение» является первым по площади и запасу природных ресурсов среди сельских поселений района. На его территории расположены крупные запасы леса, имеется промышленный запас ягод и грибов. Уровень лесистости составляет 77%.

Северную часть сельского поселения составляют таежные леса различного типа и возраста, чередующиеся с болотными массивами, где находятся значительные залежи торфа.

Сельское поселение входит в зону перспективного освоения лесных ресурсов Асиновского района.

На территории муниципального образования «Батуринское сельское поселение» расположены следующие деревообрабатывающие предприятия:

Таблица № 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Руководитель** | **Адрес** |
| 1 | ИП Баранов В.А. | Баранов Владимир Александрович | с. Батурино, ул. Трудовая, 73 |
| 2 | ИП Галкин Е.А. | Галкин Евгений Анатольевич | с. Батурино, ул. Аэродромная, 3а-1 |
| 3 | ИП Запрягаева Т.А. | Запрягаева Татьяна Александровна | с. Батурино, ул. Аэродромная, 3а-2 |
| 4 | ИП Мацур С.В. | Мацур Сергей Владимирович | п. Первопашенск  ул. Промышленная, 3а |

Лесопромышленный комплекс нуждается в инвестициях. Необходимо продолжить реализацию выбранной целенаправленной политики по созданию в районе производств с более высокой добавленной стоимостью за счет внедрения технологий по углубленной переработке древесины.

**Сельское хозяйство**

Сельское хозяйство на территории поселения представлено только личными подсобными хозяйствами. ЛПХ являются составной частью аграрной и всей сельской экономики поселения. Сельскохозяйственных предприятий на территории поселения нет.

Таблица № 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **населенного пункта** | **Количество дворов, шт.** | **КРС** | | **Свиньи** | **Овцы и козы** | **Лошади** |
| **всего** | **в т.ч. коровы** |
| **По состоянию на 01.01.2015 года** | | | | | | |
| с. Батурино | 665 | 135 | 86 | 28 | 32 | 1 |
| п. Ноль-Пикет | 42 | 18 | 8 | - | - | - |
| п. Первопашенск | 63 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| **Всего по поселению** | **770** | **164** | **102** | **32** | **35** | **2** |
| **По состоянию на 01.01.2016 года** | | | | | | |
| с. Батурино | 650 | 170 | 86 | 24 | 26 | 1 |
| п. Ноль-Пикет | 36 | 20 | 9 | - | - | - |
| п. Первопашенск | 60 | 38 | 6 | 4 | 21 | 1 |
| **Всего по поселению** | **746** | **240** | **101** | **28** | **47** | **2** |
| **По состоянию на 01.01.2017 года** | | | | | | |
| с. Батурино | 559 | 192 | 85 | 74 | 93 | 1 |
| п. Ноль-Пикет | 34 | 19 | 8 | - | - | - |
| п. Первопашенск | 57 | 9 | 5 | 12 | 3 | 1 |
| **Всего по поселению** | **650** | **240** | **98** | **86** | **96** | **2** |

В течение расчетного срока предлагается сохранить значимую роль личного сектора в производстве сельскохозяйственной продукции.

**4. Выводы**

В целом можно сделать вывод, что уровень жизни населения, учитывая количество предприятий и предоставляемых услуг, и качество жизни населения выше в селах Батурино и Первопашенск по сравнению с другими населенными пунктами поселения. Самая низкая обеспеченность услугами населения и худшие условия проживания в п. Ноль-Пикет..

В связи с этим среднесрочной целью социально-экономического развития поселения, на реализацию которой направлена муниципальная программа, является повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения.

**5. Основные проблемы социально-экономического развития сельского поселения и их приоритезация**

Социально-экономическое развитие сельского поселения сдерживает ряд проблем, которые можно обозначить по приоритезации:

1. Высокий уровень безработицы в отдаленных от центральной усадьбы населенных пунктах.

2. Высокая степень физического износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса.

3. Высокая степень износа жилфонда.

4. Недостаточное развитие социальной инфраструктуры.

5. Неравные возможности экономического роста населенных пунктов в сельском поселении.

**8. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является создание условий для развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности и муниципальной службы.

Показателями достижения целей являются:

1. Доля населения, принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях – %;

2. Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения, не более (ед.);

3. Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров) не более (ед.);

4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.

Задачи муниципальной программы и показатели решения задач:

Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры:

а) количество проведенных мероприятий, - ед.;

б) доля граждан, систематически, занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения;

Задача 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры:

а) оборудование всего жилищного фонда централизованным водоснабжением, %;

б) снижение аварий в системах водоснабжения, %

в) обустройство мест массового отдыха, - ед.;

Задача 3. Повышение безопасности населения:

а) количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах,- 0 чел.;

б) снижение количества пожаров, %;

Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры:

а) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – %.

Сроки реализации программы – 2019–2024 годы.

1. **Подпрограммы муниципальной программы, ведомственные целевые программы**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1.Развитие социальной инфраструктуры (приложение № 1 к Программе);

2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (приложение № 2 к Программе);

3. Повышение безопасности населения (приложение № 3 к Программе);

4. Развитие транспортной системы (приложение № 4 к Программе);

5. Обеспечивающая подпрограмма (приложение № 5 к Программе).

**3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Показатели конечного результата подпрограммы (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | | местных бюджетов | внебюджетных источников (по согласованию) |  | |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1. Развитие социальной инфраструктуры. | ***всего*** | ***1191,8*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***1191,8*** | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | **1191,8** |
| 2019 | 160,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 160,0 | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 160,0 |
| 2020 | 200,8 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 200,8 | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 200,8 |
| 2021 | 160,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 160,0 | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 160,0 |
| 2022 | 160,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 160,0 | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 160,0 |
| 2023 | 246,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 246,0 | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 246,0 |
| 2024 | 265,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 265,0 | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 265,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.  Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей. | ***всего*** | ***1191,8*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***1191,8*** | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | **1191,8** |
| 2019 | 160,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 160,0 | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 160,0 |
| 2020 | 200,8 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 200,8 | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 200,8 |
| 2021 | 160,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 160,0 | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 160,0 |
| 2022 | 160,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 160,0 | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 160,0 |
| 2023 | 246,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 246,0 | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 246,0 |
| 2024 | 265,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 265,0 | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков),проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 265,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Совета ветеранов. | ***всего*** | ***40,8*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***40,8*** | ***0,0*** | приобретение материалов, призов и подарков | 40,8 |
| 2019 | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | приобретение материалов, призов и подарков |  |
| 2020 | ***40,8*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***40,8*** | ***0,0*** | приобретение материалов, призов и подарков | 40,8 |
| 2021 | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | приобретение материалов, призов и подарков |  |
| 2022 | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | приобретение материалов, призов и подарков |  |
| 2023 | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | приобретение материалов, призов и подарков |  |
| 2024 | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | приобретение материалов, призов и подарков |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.  Создание условий для предоставления населению культурно-досуговых услуг. | ***всего*** | ***646,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***675,0*** | ***0,0*** | проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков), тыс. руб. | **646,0** |
| 2019 | 90,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 90,0 | ***0,0*** | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков), тыс. руб. | 90,0 |
| 2020 | 90,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 90,0 | ***0,0*** | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков), тыс. руб. | 90,0 |
| 2021 | 90,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 90,0 | ***0,0*** | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков), тыс. руб. | 90,0 |
| 2022 | 90,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 90,0 | ***0,0*** | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков), тыс. руб. | 90,0 |
| 2023 | 146,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 146,0 | ***0,0*** | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков), тыс. руб. | 146,0 |
| 2024 | 140,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 145,0 | ***0,0*** | -проведение культурно массовых мероприятий (приобретение материалов, призов и подарков), тыс. руб. | 140,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 3.  Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. | ***всего*** | ***505,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***505,0*** | ***0,0*** | -проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | **505,0** |
| 2019 | 70,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 70,0 | ***0,0*** | -проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 70,0 |
| 2020 | 70,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 70,0 | ***0,0*** | -проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 70,0 |
| 2021 | 70,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 70,0 | ***0,0*** | -проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 70,0 |
| 2022 | 70,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 70,0 | ***0,0*** | -проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 70,0 |
| 2023 | 100,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 100,0 | ***0,0*** | -проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 100,0 |
| 2024 | 125,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 125,0 | ***0,0*** | -проведение спортивных соревнований (приобретение материалов, призов и подарков),выплата премий победителям соревнований, приобретение спортивного инвентаря, тыс. руб. | 125,0 |
| 2 | **Задача 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма 2.  Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры. | ***всего*** | ***7200,7*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***7200,7*** | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, ремонт павильонов над скважинами, спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, ремонт колодцев на территории поселения, материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения,содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | **7200,7** |
| 2019 | 1099,50 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1099,50 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, ремонт павильонов над скважинами, спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, ремонт колодцев на территории поселения, материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 1099,5 |
| 2020 | 1224,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1224,0 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, ремонт павильонов над скважинами, спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, ремонт колодцев на территории поселения, материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 1224,0 |
| 2021 | 898,6 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 898,6 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, ремонт павильонов над скважинами, спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, ремонт колодцев на территории поселения, материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 898,6 |
| 2022 | 1099,5 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1099,5 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, ремонт павильонов над скважинами, спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, ремонт колодцев на территории поселения, материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 1099,5 |
| 2023 | 1399,6 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1399,6 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, ремонт павильонов над скважинами, спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, ремонт колодцев на территории поселения, материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 1399,6 |
| 2024 | 1479,5 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1479,5 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, ремонт павильонов над скважинами, спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, ремонт колодцев на территории поселения, материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 1479,5 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.  Жилищное хозяйство. | ***всего*** | ***1230,7*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***1230,7*** | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб | **1230,7** |
| 2019 | 253,4 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 253,4 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб. | 253,4 |
| 2020 | 250,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 250,0 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб | 250,0 |
| 2021 | 130,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 130,0 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб. | 130,0 |
| 2022 | 253,4 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 253,4 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб | 253,4 |
| 2023 | 253,4 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 253,4 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб. | 253,4 |
| 2024 | 90,5 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 90,5 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб. | 90,5 |
| 2.2.1 | Мероприятие 1.  Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда. | ***всего*** | ***1230,7*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***1230,7*** | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб. | **1230,7** |
| 2019 | 253,4 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 253,4 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб. | 253,4 |
| 2020 | 250,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 250,0 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб. | 250,0 |
| 2021 | 130,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 130,0 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб. | 130,0 |
| 2022 | 253,4 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 253,4 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб. | 253,4 |
| 2023 | 253,4 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 253,4 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб. | 253,4 |
| 2024 | 90,5 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 90,5 | ***0,0*** | Взносы на капитальный ремонт, ремонт мун. жилья, тыс. руб. | 90,5 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.  Коммунальное хозяйство. | ***всего*** | ***274,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***274,0*** | ***0,0*** | ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | **274,0** |
| 2019 | 44,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 44,0 | ***0,0*** | -ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | 44,0 |
| 2020 | 44,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 44,0 | ***0,0*** | -ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | 44,0 |
| 2021 | 44,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 44,0 | ***0,0*** | -ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | 44,0 |
| 2022 | 44,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 44,0 | ***0,0*** | -ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | 44,0 |
| 2023 | 44,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 44,0 | ***0,0*** | -ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | 44,0 |
| 2024 | 54,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 54,0 | ***0,0*** | -ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | 54,0 |
| 2.3.1 | Мероприятие 1.  Подготовка объектов водоснабжения, к прохождению отопительного периода. | ***всего*** | ***274,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***274,0*** | ***0,0*** | ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | **274,0** |
| 2019 | 44,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 44,0 | ***0,0*** | -ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | 44,0 |
| 2020 | 44,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 44,0 | ***0,0*** | -ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | 44,0 |
| 2021 | 44,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 44,0 | ***0,0*** | -ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | 44,0 |
| 2022 | 44,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 44,0 | ***0,0*** | -ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | 44,0 |
| 2023 | 44,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 44,0 | ***0,0*** | -ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | 44,0 |
| 2024 | 54,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 54,0 | ***0,0*** | -ремонт павильонов над скважинами, тыс. руб. | 54,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 3.  Благоустройство. | ***всего*** | ***5696,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***5696,0*** | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | **5696,0** |
| 2019 | 802,1 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 802,1 | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 802,1 |
| 2020 | 930,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 930,0 | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 930,0 |
| 2021 | 724,6 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 724,6 | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 724,6 |
| 2022 | 802,1 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 802,1 | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 802,1 |
| 2023 | 1102,2 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1102,2 | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 1102,2 |
| 2024 | 1335,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1335,0 | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения, ремонт кладбища в с. Батурино, приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 1335,0 |
| 2.4.1 | Мероприятие 1.  Уличное освещение. | ***всего*** | ***2196,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***2196,0*** | ***0,0*** | -приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | **2196,0** |
| 2019 | 322,1 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 322,1 | ***0,0*** | -приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 322,1 |
| 2020 | 450,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 450,0 | ***0,0*** | -приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 450,0 |
| 2021 | 354,6 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 354,6 | ***0,0*** | -приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 354,6 |
| 2022 | 322,1 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 322,1 | ***0,0*** | -приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 322,1 |
| 2023 | 322,2 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 322,2 | ***0,0*** | -приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 322,2 |
| 2024 | 425,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 425,0 | ***0,0*** | -приобретение материалов для уличного освещения, оплата уличного освещения, содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 425,0 |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.  Благоустройство поселения. | ***всего*** | ***3500,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***3500,0*** | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения,  ремонт кладбища в с. Батурино тыс. руб. | **3500,0** |
| 2019 | 480,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 480,0 | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения,  ремонт кладбища в с. Батурино тыс. руб. | 480,0 |
| 2020 | 480,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 480,0 | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения,  ремонт кладбища в с. Батурино тыс. руб. | 480,0 |
| 2021 | 370,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 370,0 | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения,  ремонт кладбища в с. Батурино тыс. руб. | 370,0 |
| 2022 | 480,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 480,0 | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения,  ремонт кладбища в с. Батурино тыс. руб. | 480,0 |
| 2023 | 780,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 780,0 | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения,  ремонт кладбища в с. Батурино тыс. руб. | 780,0 |
| 2024 | 910,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 910,0 | ***0,0*** | -спиливание аварийных деревьев на территории с. Батурино, содержание улиц, дворов, памятников в сельском поселении, ремонт заборов на территории сельского поселения, озеленения на территории поселения,  ремонт кладбища в с. Батурино тыс. руб. | 910,0 |
| 3 | **Задача 3. Повышение безопасности населения.** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Подпрограмма 3. Повышение безопасности населения. | ***всего*** | ***805,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***805,0*** | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | **805,0** |
| 2019 | 130,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 130,0 | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | 130,0 |
| 2020 | 130,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 130,0 | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | 130,0 |
| 2021 | 80,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 80,0 | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | 80,0 |
| 2022 | 130,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 130,0 | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | 130,0 |
| 2023 | 130,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 130,0 | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | 130,0 |
| 2024 | 205,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 205,0 | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | 205,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ***всего*** | ***805,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***805,0*** | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | **805,0** |
| 2019 | 130,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 130,0 | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | 130,0 |
| 2020 | 130,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 130,0 | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | 130,0 |
| 2021 | 80,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 80,0 | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | 80,0 |
| 2022 | 130,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 130,0 | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | 130,0 |
| 2023 | 130,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 130,0 | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | 130,0 |
| 2024 | 205,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 205,0 | ***0,0*** | - опашка минерализованной полосы,  зарядка огнетушителей,  -приобретение спец одежды и инвентаря,  подготовка и проведение спасательных мероприятий в весеннее-летний период, тыс. рублей | 205,0 |
| 3.2.1 | Мероприятие 1. Обеспечение и проведение противопожарных мероприятий. | ***всего*** | ***330,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***330,0*** | ***0,0*** | -опашка минерализованной полосы, ты. руб. | **330,0** |
| 2019 | 50,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 50,0 | ***0,0*** | -опашка минерализованной полосы, ты. руб. | 50,0 |
| 2020 | 50,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 50,0 | ***0,0*** | -опашка минерализованной полосы, ты. руб. | 50,0 |
| 2021 | 50,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 50,0 | ***0,0*** | -опашка минерализованной полосы, ты. руб. | 50,0 |
| 2022 | 50,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 50,0 | ***0,0*** | -опашка минерализованной полосы, ты. руб. | 50,0 |
| 2023 | 50,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 50,0 | ***0,0*** | -опашка минерализованной полосы, ты. руб. | 50,0 |
| 2024 | 80,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 80,0 | ***0,0*** | -опашка минерализованной полосы, ты. руб. | 80,0 |
| 3.2.2 | Мероприятие 2. Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. | ***всего*** | ***475,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***475,0*** | ***0,0*** | - зарядка огнетушителей,  приобретение спец одежды и инвентаря, подготовка и проведение спасательных мероприятий в весенне - летний период, тыс. руб. | **475,0** |
| 2019 | 80,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 80,0 | ***0,0*** | - зарядка огнетушителей,  приобретение спец одежды и инвентаря, подготовка и проведение спасательных мероприятий в весенне - летний период, тыс. руб. | 80,0 |
| 2020 | 80,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 80,0 | ***0,0*** | - зарядка огнетушителей,  приобретение спец одежды и инвентаря, подготовка и проведение спасательных мероприятий в весенне - летний период, тыс. руб. | 80,0 |
| 2021 | 30,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 30,0 | ***0,0*** | - зарядка огнетушителей,  приобретение спец одежды и инвентаря, подготовка и проведение спасательных мероприятий в весенне - летний период, тыс. руб. | 30,0 |
| 2022 | 80,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 80,0 | ***0,0*** | - зарядка огнетушителей,  приобретение спец одежды и инвентаря, подготовка и проведение спасательных мероприятий в весенне - летний период, тыс. руб. | 80,0 |
| 2023 | 80,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 80,0 | ***0,0*** | - зарядка огнетушителей,  приобретение спец одежды и инвентаря, подготовка и проведение спасательных мероприятий в весенне - летний период, тыс. руб. | 80,0 |
| 2024 | 125,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 125,0 | ***0,0*** | - зарядка огнетушителей,  приобретение спец одежды и инвентаря, подготовка и проведение спасательных мероприятий в весенне - летний период, тыс. руб. | 125,0 |
| 4 | **Задача 4. Развитие транспортной системы.** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Подпрограмма 4. Развитие транспортной системы. | ***всего*** | ***8323,2*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***8323,2*** | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | **8323,2** |
| 2019 | 1100,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1100,0 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | 1100,0 |
| 2020 | 1365,3 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1365,3 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | 1365,3 |
| 2021 | 1090,8 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1090,8 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | 1090,8 |
| 2022 | 1525,2 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1525,2 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | 1525,2 |
| 2023 | 1235,9 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1235,9 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | 1235,9 |
| 2024 | 2006,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 2006,0 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | 2006,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие 1. Содержание и развитие автомобильных дорог. | всего | ***8323,2*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***8323,2*** | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | **8323,2** |
| 2019 | 1100,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1100,0 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | 1100,0 |
| 2020 | 1365,3 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1365,3 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | 1365,3 |
| 2021 | 1090,8 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1090,8 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | 1090,8 |
| 2022 | 1525,2 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1525,2 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | 1525,2 |
| 2023 | 1235,9 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1235,9 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | 1235,9 |
| 2024 | 2006,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 2006,0 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль,  установка, ремонт и замена дорожных знаков, , тыс. руб. | 2006,0 |
| 4.2.1 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ***всего*** | ***7523,2*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***7573,2*** | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль, тыс. руб. | **7573,2** |
| 2019 | 950,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 950,0 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль, тыс. руб. | 950,0 |
| 2020 | 1215,3 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1215,3 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль, тыс. руб. | 1215,3 |
| 2021 | 1040,8 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1040,8 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль, тыс. руб. | 1040,8 |
| 2022 | 1375,2 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1375,2 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль, тыс. руб. | 1375,2 |
| 2023 | 1085,9 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1085,9 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль, тыс. руб. | 1085,9 |
| 2024 | 1856,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1856,0 | ***0,0*** | - содержание и ремонт внутри поселковых дорог,  строительный контроль, тыс. руб. | 1856,0 |
| 4.2.2 | Мероприятие 2. Повышение безопасности дорожного движения. | ***всего*** | ***800,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***800,0*** | ***0,0*** | - установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб. | **800,0** |
| 2019 | 150,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 150,0 | ***0,0*** | - установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб. | 150,0 |
| 2020 | 150,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 150,0 | ***0,0*** | - установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб. | 150,0 |
| 2021 | 50,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 50,0 | ***0,0*** | - установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб. | 50,0 |
| 2022 | 150,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 150,0 | ***0,0*** | - установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб. | 150,0 |
| 2023 | 150,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 150,0 | ***0,0*** | - установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб. | 150,0 |
| 2024 | 150,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 150,0 | ***0,0*** | - установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб. | 150,0 |
| 5 | Обеспечивающая подпрограмма. Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений. | ***всего*** | ***26426,8*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***26426,8*** | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | **26426,8** |
| 2019 | 3776,6 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 3776,6 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 3776,6 |
| 2020 | 4393,6 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 4393,6 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 4393,6 |
| 2021 | 5037,6 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 5037,6 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 5037,6 |
| 2022 | 4217,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 4217,0 | ***0,0*** | . - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 4217,0 |
| 2023 | 4280,5 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 4280,5 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 4280,5 |
| 2024 | 4721,5 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 4721,5 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 4721,5 |
| 5.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления. | ***всего*** | ***26267,8*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***26267,8*** | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. руб. | **26267,8** |
| 2019 | 3741,6 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 3741,6 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. руб. | 3741,6 |
| 2020 | 4369,6 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 4369,6 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. руб. | 4369,6 |
| 2021 | 5013,6 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 5013,6 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. руб. | 5013,6 |
| 2022 | 4193,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 4193,0 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. руб. | 4193,0 |
| 2023 | 4256,5 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 4256,5 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, , тыс. руб. | 4256,5 |
| 2024 | 4693,5 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 4693,5 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, оплата труда сотрудников сельской администрации, , тыс. руб. | 4693,5 |
| 5.1.1 | Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. | ***всего*** | ***17953,3*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***17953,3*** | ***0,0*** | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. руб. | **17953,3** |
| 2019 | 2603,5 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 2603,5 | ***0,0*** | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. руб. | 2603,5 |
| 2020 | 3262,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 3262,0 | ***0,0*** | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. руб. | 3262,0 |
| 2021 | 3103,1 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 3103,1 | ***0,0*** | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. руб. | 3103,1 |
| 2022 | 3032,9 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 3032,9 | ***0,0*** | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. руб. | 3032,9 |
| 2023 | 2746,4 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 2746,4 | ***0,0*** | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. руб. | 2746,4 |
| 2024 | 3205,4 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 3205,4 | ***0,0*** | - оплата труда сотрудников сельской администрации, тыс. руб. | 3205,4 |
| 5.1.2 | Мероприятие 2. Расходы, связанные с муниципальной деятельностью. | ***всего*** | ***8314,5*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***8314,1*** | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. руб. | **8314,1** |
| 2019 | 1138,1 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1438,2 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. руб. | 1138,1 |
| 2020 | 1107,6 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1107,6 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. руб. | 1107,6 |
| 2021 | 1910,5 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1910,1 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. руб. | 1910,1 |
| 2022 | 1160,1 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1160,1 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. руб. | 1160,1 |
| 2023 | 1510,1 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1510,1 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. руб. | 1510,1 |
| 2024 | 1488,1 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 1488,1 | ***0,0*** | - содержание и ремонт здания администрации,  содержание и ремонт оргтехники, приобретение материальных запасов и основных средств, повышение квалификации,  обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования, страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации, тыс. руб. | 1488,1 |
| 5.2 | Основное мероприятие 2. Совершенствование межбюджетных отношений. | ***всего*** | ***159,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***159,0*** | ***0,0*** | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | **159,0** |
| 2019 | 35,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 35,0 | ***0,0*** | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 35,0 |
| 2020 | 24,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 24,0 | ***0,0*** | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 24,0 |
| 2021 | 24,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 24,0 | ***0,0*** | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 24,0 |
| 2022 | 24,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 24,0 | ***0,0*** | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 24,0 |
| 2023 | 24,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 24,0 | ***0,0*** | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 24,0 |
| 2024 | 28,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 28,0 | ***0,0*** | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 28,0 |
| 5.2.1 | Мероприятие 1. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. | ***всего*** | ***159,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***159,0*** | ***0,0*** | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | **159,0** |
| 2019 | 35,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 35,0 | ***0,0*** | . Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 35,0 |
| 2020 | 24,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 24,0 | ***0,0*** | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 24,0 |
| 2021 | 24,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 24,0 | ***0,0*** | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 24,0 |
| 2022 | 24,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 24,0 | ***0,0*** | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 24,0 |
| 2023 | 24,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 24,0 | ***0,0*** | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 24,0 |
| 2024 | 28,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 28,0 | ***0,0*** | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 28,0 |
| 6 | Итого по муниципальной программе | ***всего*** | ***43947,5*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***43947,5*** | ***0,0*** | Развитие социальной инфраструктуры.  Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.  Повышение безопасности населения.  Развитие транспортной системы.  Обеспечивающая подпрограмма,тыс. руб. | **43947,5** |
| 2019 | 6266,1 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 6266,1 | ***0,0*** | Развитие социальной инфраструктуры.  Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.  Повышение безопасности населения.  Развитие транспортной системы. Обеспечивающая подпрограмма, тыс. руб. | 6266,1 |
| 2020 | 7313,7 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 7313,7 | ***0,0*** | Развитие социальной инфраструктуры.  Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.  Повышение безопасности населения.  Развитие транспортной системы.  Обеспечивающая подпрограмма, тыс. руб. | 7313,7 |
| 2021 | 7267,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 7267,0 | ***0,0*** | Развитие социальной инфраструктуры.  Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.  Повышение безопасности населения.  Развитие транспортной системы.  Обеспечивающая подпрограмма, тыс. руб. | 7267,0 |
| 2022 | 7131,7 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 7131,7 | ***0,0*** | Развитие социальной инфраструктуры.  Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.  Повышение безопасности населения.  Развитие транспортной системы.  Обеспечивающая подпрограмма, тыс. руб. | 7131,7 |
|  |  | 2023 | 7292,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 7292,0 | ***0,0*** | Развитие социальной инфраструктуры.  Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.  Повышение безопасности населения.  Развитие транспортной системы.  Обеспечивающая подпрограмма, тыс. руб. | 7292,0 |
| 2024 | 8677,0 | ***0,0*** | | ***0,0*** | 8677,0 | ***0,0*** | Развитие социальной инфраструктуры.  Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.  Повышение безопасности населения.  Развитие транспортной системы.  Обеспечивающая подпрограмма, тыс. руб. | 8677,0 |

|  |
| --- |
|  |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Создание

условий для развития Батуринского

сельского поселения на 2019-2024 годы»

**Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие социальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.Доля населения, принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях, % | | 20,0 | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей. | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача 1. Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей. | | | | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | | 268 | 278 | 288 | 300 | 315 | 320 | 330 |
| Доля граждан, систематически, занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| областной бюджет (по согласованию) | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| местный бюджет | 1191,8 | | 160,0 | 200,8 | 160,0 | 160,0 | 246,0 | 265,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| всего по источникам | ***1191,8*** | | ***160,0*** | ***200,8*** | ***160,0*** | ***160,0*** | ***246,0*** | ***265,0*** |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Батуринское сельское поселение» вопросами местного значения сельского поселения в социальной сфере являются создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Средства бюджета муниципального образования «Батуринское сельское поселение» выделяются учреждениям культуры для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в сельском поселении, на пошив и приобретение сценических костюмов для самодеятельных творческих коллективов.

Доля жителей Батуринского сельского поселения, систематических занимающихся физической культурой и спортом, составляет 12 % от общей численности населения.

В сельском поселении осуществляет свою деятельность Совет ветеранов, пенсионеры активно участвуют в творческих коллективах учреждений культуры, в культурно-массовых мероприятиях.

**Основные проблемы** развития социальной инфраструктуры:

1) отсутствие спортивных объектов в населенных пунктах, удаленных от центральной усадьбы сельского поселения;

**Перспективы развития** социальной сферы:

1) наличие таких спортивных объектов как стадион может способствовать проведению спортивных праздников районного значения.

**Цель подпрограммы** - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта.

**Показатель цели подпрограммы**: доля населения, принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях, %

**Задача подпрограммы** -оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей.

**Показатели задач подпрограммы**:

1) количество проведенных мероприятий, ед.:

планируется увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2024 году до 330 в год

2) доля граждан, систематически, занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения:

планируется увеличение доли систематических занимающихся физической культурой и спортом граждан от числа всего населения до 18% к 2024 году.

**Сроки реализации** подпрограммы – 2019-2024 годы.

Подпрограммой запланированы мероприятия:

1. Создание условий для предоставления населению культурно-досуговых услуг:

а) проведение культурно массовых мероприятий (приобретение призов и подарков),

2) Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта:

а) проведение спортивных соревнований,

б) выплата премий победителям спортивных соревнований,

в) приобретение спортивного инвентаря.

3) Обеспечение деятельности Совета ветеранов.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Создание

условий для развития Батуринского

сельского поселения на 2019-2024 годы»

**Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Батуринского сельского поселения | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения, не более (ед.) | | 4 | | | 4 | 3 | 3 | 4 | | 3 | 3 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Жилищное хозяйство.  Задача 2. Коммунальное хозяйство.  Задача 3. Благоустройство. | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| Задача 1. Жилищное хозяйство. | | | | | | | | | | | |
| Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда, ед | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| Задача 2. Коммунальное хозяйство. | | | | | | | | | | | |
| Снижение аварий в системах водоснабжения % | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 2 | 2 |
| Задача 3. Благоустройство. | | | | | | | | | | | |
| Обустройство мест массового отдыха, ед. | | | 2 | | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | ***0,0*** | | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** |
| областной бюджет (по согласованию) | ***0,0*** | | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** |
| местный бюджет | 7200,7 | | | 1099,5 | | 1224,0 | 898,6 | 1099,5 | | 1399,6 | 1479,5 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | ***0,0*** | | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** |
| всего по источникам | ***7200,7*** | | | ***1099,5*** | | ***1224,0*** | ***898,6*** | ***1099,5*** | | ***1399,6*** | ***1479,5*** |

**2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Батуринское сельское поселение» к вопросам местного значения сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере относятся организация в границах поселения электро-, и водоснабжения населения, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, организация благоустройства территории поселения.

Жилищно-коммунальная сфера является важной составляющей экономики сельского поселения.

Система централизованного водоотведения в поселении отсутствует.

**Проблемы** коммунального комплекса сельского поселения:

а) низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, ресурсная неэффективность;

б) высокая степень износа жилфонда.

**Перспективы развития** жилищно-коммунального комплекса связаны с Программой энергосбережения и энергоэффективности.

**Цель подпрограммы** - модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Батуринского сельского поселения.

**Показатель цели подпрограммы**: количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения не более (ед.)

**Задачи подпрограммы и показатели задач**:

Задача 1. Жилищное хозяйство:

ремонт жилищного фонда ;

Задача 2. Коммунальное хозяйство:

снижение аварий в системе водоснабжения 4 % - планируемое сокращение до 3,8% в 2024 году;

Задача 3. Благоустройство:

обустройство мест массового отдыха, ед. – планируемый показатель 6 в 2024 году.

**Сроки** реализации подпрограммы – 2019-2024 годы.

Подпрограммой запланированы мероприятия:

Основное мероприятие 1. Жилищное хозяйство:

1) Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.

Основное мероприятие 2. Коммунальное хозяйство:

1) Подготовка объектов водоснабжения к прохождению отопительного периода:

а) утепление емкости на водонапорной башни в с. Батурино ул. Шевченко;

б) ремонт павильонов на водозаборных скважинах в с. Батурино,

в) ремонт водопровода в с. Батурино;

2) Коммунальное хозяйство поселения;

Основное мероприятие 3. Благоустройство:

1) Уличное освещение:

а) оплата уличного освещения;

б) модернизация уличного освещения (замена на энергосберегающие светильники во всех населенных пунктах поселения;

2) Благоустройство поселения:

а) подготовка площадок для установки мусорных контейнеров;

б) содержание памятников в сельском поселении;

г) организация и проведение месячника по благоустройству;

д) проведение конкурса «Лучшая усадьба»;

е) содержание детских игровых площадок;

4) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

а) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

б) модернизация систем оповещения;

в) содержание и ремонт уличного освещения.

Приложение № 3

к муниципальной программе «Создание

условий для развития Батуринского

сельского поселения на 2019-2024 годы»

**Подпрограмма «Повышение безопасности населения»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Повышение безопасности населения | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | |
| Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение количества пожаров, % | | Исх. уровень 10 пожаров | 80 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| областной бюджет (по согласованию) | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| местный бюджет | 805,0 | | 130,0 | 130,0 | 80,0 | 130,0 | 130,0 | 205,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| всего по источникам | ***805,0*** | | ***130,0*** | ***130,0*** | ***80,0*** | ***130,0*** | ***130,0*** | ***205,0*** |

**2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Батуринское сельское поселение» к вопросам местного значения сельского поселения в сфере безопасности относятся участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Безопасность населения является важным критерием повышения уровня и качества жизни граждан.

Рельефное расположение населенных пунктов способствует тому, что территория поселения подвергается опасности затопления весенними паводковыми водами.

Лесные массивы, подходящие вплотную к приусадебным участкам в Батуринском сельском поселении создают угрозу населению при возникновении лесных пожаров. Администрация Батуринского сельского поселения с целью предупреждения пожароопасных и чрезвычайных ситуаций проводит следующие мероприятия:

1) организационного характера:

а) создана комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;

б) разрабатываются мероприятия по организованному пропуску весенних паводковых вод;

в) утверждаются планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения на весенне-летний пожароопасный период;

г) при пожароопасной ситуации на территории сельского поселения вводятся особые противопожарные режимы,

д) при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера вводятся в населенных пунктах локальные чрезвычайные ситуации;

е) на официальном сайте муниципального образования в разделе «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» размещены муниципальные правовые акты в указанной сфере, памятки для населения о мерах пожарной безопасности, правилах поведения на водоемах в летнее и зимнее время, правилах поведения в лесу при пожаре;

2) для нужд Администрации Батуринского сельского поселения в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера направляются заявки на проведение предварительного отбора участников размещения заказа на поставку:

а) продукции консервной, макаронной, масложировой, сахарной, чайной, соляной промышленности, крупы;

б) продукции хлебопекарной промышленности;

в) продукции деревообрабатывающей промышленности;

4) создана добровольная пожарная команда (далее - ДПК);

5) материальные ресурсы:

а) в селе Батурино размещена пожарная часть;

б) закуплено оборудование для пожаротушения

в) в рабочем состоянии поддерживаются гидранты и другое оборудование для пожаротушения;

г) в сёлах установлены системы оповещения населения;

д) ежегодно проводится весенняя и осенняя опашка минерализованной полосы вокруг населенных пунктов.

**Проблемы** в сфере безопасности населения:

1) отсутствие финансовой, технической возможности проведения более качественного, отвечающего установленным требованиям, обустройства минерализованных полос;

2) отсутствие финансовой возможности для оборудования в соответствии с установленными требованиями мест массового отдыха населения у водоемов;

3) низкая социальная ответственность населения в отношении пожарной безопасности в быту;

4) недостаточная профилактическая работа с подростками в семьях в отношении пожарной безопасности.

**Перспективы развития** сферы безопасности населения:

1) приобретение дополнительных средств пожаротушения;

2) количественное увеличение состава ДПК, обучение членов ДПК;

3) организационная работа с населением в части пожарной безопасности;

4) снос бесхозяйных жилых строений, находящихся в аварийном состоянии и не подлежащих восстановлению.

**Цель подпрограммы** - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения,

**Показатель цели**: количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)

**Задача подпрограммы** - повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Показатели задачи подпрограммы**:

1) количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.: 0

планируется полностью исключить гибель и травмированние людей при ЧС и пожарах;

2) снижение количества пожаров, %:

планируется снижение количества пожаров на 80 % к исходному уровню 2018 года.

**Сроки** реализации подпрограммы – 2019-2024 годы.

Подпрограммой запланированы мероприятия:

1) Обеспечение и проведение противопожарных мероприятий:

а) опашка минерализованных полос;

б) зарядка огнетушителей;

в) приобретение спец одежды и инвентаря;

2) Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Приложение № 4

к муниципальной программе«Создание

условий для развития Батуринского

сельского поселения на 2019-2024 годы»

**Подпрограмма «Развитие транспортной системы»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие транспортной системы | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Протяженность отремонтирован-ных автомобиль-ных дорог общего пользования с асфальтобетон-ным и гравийным покрытием, км. | | 0,4 | | 0,4 | | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содержание и развитие автомобильных дорог. | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача 1. Содержание и развитие автомобильных дорог. | | | | | | | | | | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | ***0,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| областной бюджет (по согласованию) | ***0,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| местный бюджет | 8323,2 | | 1100,0 | | 1365,3 | | 1090,8 | 1525,2 | 1235,9 | 2006,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | ***0,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| всего по источникам | ***8343,2*** | | ***1100,0*** | | ***1365,3*** | | ***1090,8*** | ***1525,2*** | ***1255,9*** | ***2006,0*** |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Батуринское сельское поселение» к вопросам местного значения сельского поселения в сфере развития транспортной инфраструктуры относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Развитие транспортной системы Батуринского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей проживающих на обозначенной территории.

**Внешний транспорт:**

Основные внешние транспортно-экономические связи муниципального образования «Батуринское сельское поселение» осуществляются автомобильным транспортом.

Расстояние до областного центра г. Томск составляет 226 км по автодорожной сети. Расстояние до районного центра г. Асино -126 км.

**Автомобильные дороги и автотранспорт:**

К с. Батурино подходит автодорога регионального или межмуниципального значения:

69 Н-27 Асино – Батурино; общая протяженность 126 км. Эта дорога начинается от г. Асино и является основной транспортной магистралью для сельской местности Асиновского муниципального района. В районе административного центра эта дорога III технической категории, с усовершенствованным покрытием.

В настоящее время осуществляется ежедневный рейс по маршруту Асино-Батурино,

**Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта:**

Автомобилизация поселения (128 единиц/1000человек) оценивается как ниже средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой.

**Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог:**

Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Батуринское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийно-песочным покрытием. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.

**Анализ уровня безопасности дорожного движения:**

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняются следующими причинами:

1. постоянно возрастающая мобильность населения;

2) уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

**Проблемы** в сфере развития транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения:

1) отсутствие финансирования на строительство новых дорог, расширение улично-дорожной сети;

2) почти все дороги общего пользования местного значения требуют ямочного и капитального ремонта;

3) отсутствие проекта организации дорожного движения.

**Прогноз и перспективы** развития в указанной сфере:

1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

2) поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог;

3) повышения качества и безопасности дорожной сети путем разработки проекта организации дорожного движения, ремонта, замены, установки дорожных знаков.

**Цель подпрограммы** - повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала.

**Показатели цели подпрограммы**: протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. – планируемое увеличение до 1,2 км в 2024 году.

**Задача подпрограммы** - содержание и развитие автомобильных дорог.

**Показатель задачи подпрограммы**: прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % - планируемый показатель 4,1 % в 2024 году.

**Сроки** реализации подпрограммы – 2019-2024 годы.

**Мероприятия подпрограммы**:

Основное мероприятие 1. Содержание и развитие автомобильных дорог:

1) Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

а) содержание и ремонт внутри поселковых дорог;

б) строительный контроль;

2) Повышение безопасности дорожного движения:

а) установка, ремонт и замена дорожных знаков, установка знаков дорожного движения;

б) разработка проекта организации дорожного движения;

в) приобретение и установка знаков дорожного движения.

Приложение № 5

к муниципальной программе «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы»

**Обеспечивающая подпрограмма «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | | 2024 | |
| Доля расходов бюджета Батуринского сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Батуринского сельского поселения(%) | | 45,9 | | 43,9 | | 51,2 | | | 50,5 | | | 50,4 | | 43,5 | | | 43,8 | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления.  Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | | 2024 | |
| Задача 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Батуринского сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Батуринского сельского поселения(%) | | 45,8 | | 43,7 | | 40,6 | | | 42,4 | | | 42,7 | | 43,3 | | | 43,6 | |
| Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Батуринкого сельского поселения(%) | | 0,1 | | 0,1 | | | 0,3 | | | 0,3 | | 0,3 | | | 0,2 | | | 0,2 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | | 2024 | | |
| федеральный бюджет (по согласованию) | ***0,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | | | ***0,0*** | | | ***0,0*** | | ***0,0*** | | | ***0,0*** | | |
| областной бюджет (по согласованию) | ***0,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | | | ***0,0*** | | | ***0,0*** | | ***0,0*** | | | ***0,0*** | | |
| местный бюджет | 26426,8 | | 3776,6 | | 4393,6 | | | 5037,6 | | | 4217,0 | | 4280,5 | | | 4721,5 | | |
| внебюджетные источники (по согласованию) | ***0,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | | | ***0,0*** | | | ***0,0*** | | ***0,0*** | | | ***0,0*** | | |
| всего по источникам | ***26426,8*** | | ***3776,6*** | | ***4393,6*** | | | ***5037,6*** | | | ***4217,2*** | | ***4280,5*** | | | ***4721,5*** | | |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Подпрограмма является обеспечивающей подпрограммой муниципальной программы «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы»

**Цель подпрограммы:** Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений

**Задачи подпрограммы:**

**Задача 1**. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления

**Показатели задач:** Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Батуринского сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы

**Задача 2.** Совершенствование межбюджетных отношений

**Показатели задач:** Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Батуринского сельского поселения, %- планируемый показатель 0,2 % в 2024 году.

**Мероприятия программы:**

***Основное мероприятие 1*** Обеспечение и содержание органов местного самоуправления

*Мероприятие 1* Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

-оплата труда сотрудников администрации сельского поселения

*Мероприятие 2* Расходы, связанные с муниципальной деятельностью

- содержание и ремонт здания администрации

- содержание и ремонт оргтехники

- приобретение материальных запасов и основных средств:

- повышение квалификации;

-обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования

- страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации

***Основное мероприятие 2*** Совершенствование межбюджетных отношений

- передача полномочий по соглашениям.