Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2014  г.                                                                                                                   № 90-2

с. Батурино

О разработке схем водоснабжения и водоотведения  на территории  муниципального образования «Батуринское сельское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782-ФЗ «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Батуринское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Разработать схемы водоснабжения и водоотведения на территории  муниципального образования «Батуринское сельское поселение» на период до 2030 года.

2.  Утвердить мероприятия по разработке и утверждению схем  водоснабжения и водоотведения на территории  муниципального образования «Батуринское сельское поселение»  в соответствии с  графиком (приложение № 1).

3.  Создать и утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения на территории  муниципального образования «Батуринское сельское поселение»  в количестве 6 (шести) человек (приложение № 2).

4. Утвердить Положение о рабочей группе  по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения на территории  муниципального образования «Батуринское сельское поселение» (приложению № 3).

5. Настоящее  постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Батуринское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

6. Настоящее Решение подлежит официальному  опубликованию (обнародованию) в соответствии с  решением Совета от 17.12.2005 № 19 «Об утверждении порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов».

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

8.  Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                     В.В. Ефремов

Багруденко О.Т.

4 15 11

Приложение № 1

к постановлению

администрации муниципального образования

«Батуринское  сельское поселение»

от 20.06.2014 № 90-2

График разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Батуринское сельское поселение»

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения | До 25.06.2014 г. | Глава администрации муниципального образования «Батуринское сельского поселение» Ефремов В.В. |
| 2 | Сбор исходной информации в целях разработки схем водоснабжения и водоотведения для предоставления разработчику схем водоснабжения и водоотведения | до 01.07.2014 г. | Инженер-землеустроитель Багруденко О.Т. |
| 3. | Предоставление разработчику проекта схем водоснабжения и водоотведения информацию для выполнения работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения | В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения запроса от разработчика | Инженер-землеустроитель Багруденко О.Т. |
| 4. | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения на сайте | В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления на рассмотрение | Инженер-землеустроитель Багруденко О.Т. |
| 5. | Организация сбора замечаний и предложений по проекту схем водоснабжения и водоотведения | не менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы водоснабжения и водоотведения | Комиссия по разработке и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения |
| 6 | Размещение информации о проведение публичных слушаний по проекту схем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Батуринское сельское поселение» | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний | Инженер-землеустроитель Багруденко О.Т. |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту схем водоснабжения и водоотведения | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему | Комиссия по разработке и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения |
| 8. | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по проекту схем водоснабжения и водоотведения | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Комиссия по разработке и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения |
| 9 | Принятие решения главой администрации – утверждение схем водоснабжения и водоотведения или возвращение проекта схем водоснабжения и водоотведения на доработку для учета замечаний и предложений, поступивших по итогам сбора замечаний и предложений и (или) публичных слушаний. Передача Заключения о результатах проведения публичных слушаний в Совет Батуринского сельского поселения | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний | Глава администрации муниципального образования «Батуринское сельское поселение» |
| 10 | Решение Совета об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Батуринское сельское поселение» | в течение 7 календарных дней со дня передачи заключения | Совет Батуринского сельского поселения |
| 11. | Размещение схем водоснабжения и водоотведения на сайте | в течение 10 календарных дней с даты их утверждения | Администрация Батуринского сельского поселения |

Приложение № 2

к постановлению

администрации муниципального образования

«Батуринское сельское поселение»

от 20.06.2014 № 90-2

Состав рабочей группы

по разработке и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования «Батуринское сельское поселение»

| Ефремов Вячеслав Васильевич Багруденко Ольга Тихоновна Члены комиссии: Кузюкова Валентина Александровна Балышева Любовь Феодосьевна Палкин Юрий Иванович | Глава администрации муниципального образования «Батуринское сельское поселение», председатель рабочей группы. Инженер-землеустроитель, секретарь рабочей группы. Гл. бухгалтер Специалист 1 категории ГО ЧС Директор МУП «Батуринское ЖКХ» |
| --- | --- |

Обеднин Сергей Михайлович                             депутат Совета Батуринского сельского

поселения

Приложение №3

к постановлению

администрации муниципального образования

«Батуринское сельское поселение»

от 20.06.2014  № 90-2

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАТУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ РАЗРАБОТЧИКА СХЕМ ВОДОНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа создана с целью разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения на территории  муниципального образования «Батуринское сельское поселение»  (далее - Рабочая группа), обеспечения необходимой информацией разработчика схем водоснабжения и водоотведения.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, Уставом муниципального образования администрации муниципального образования «Батуринское сельское поселение», иными муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

2. Задачи, функции Рабочей группы

2.1. Разработать техническое задание по созданию схем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Батуринское сельское поселение», руководствуясь

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782-ФЗ «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основе документов территориального планирования Батуринского сельского поселения.

2.2. Обеспечить разработчиков схем водоснабжения и водоотведения необходимой информацией в соответствии со сроками, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782-ФЗ «О схемах водоснабжения и водоотведения».

2.3. Организация и проведение публичных слушаний по утверждению схем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Батуринское сельское поселение»

3. Права Рабочей группы

3.1. Рабочая группа имеет право:

3.1.1. Привлекать к участию в заседаниях Рабочей группы специалистов администрации, водоснабжающих организаций муниципального образования «Батуринское сельское поселение», а также заинтересованных организаций, экспертов и специалистов, потребителей .

3.1.2. Запрашивать в установленном порядке в водоснабжающих организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Батуринского сельского поселения, необходимую информацию, документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы.

4. Обязанности Рабочей группы

4.1. Для решения возложенных задач Рабочая группа:

4.1.1. Анализирует состояние системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Батуринское сельское поселение», выявляет основные проблемные точки в системе водоснабжения и водоотведения  муниципального образования «Батуринское сельское поселение», рассматривает несколько вариантов развития системы водоснабжения и водоотведения  муниципального образования «Батуринское  сельское поселение».

4.1.2. Заслушивает представителей водоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории  муниципального образования «Батуринское сельское поселение» по вопросам, отнесенным к деятельности Рабочий группы.

5. Порядок работы и организация деятельности Рабочей группы

5.1. Рабочая группа формируется из представителей водоснабжающей организаций, администрации Батуринского сельского поселения, членов депутатов в количестве 6 человек на период разработки схем водоснабжения и водоотведения на территории  муниципального образования «Батуринское сельское поселение».

5.2. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы, секретаря и членов Рабочей группы.

5.3. Председатель Рабочей группы:

- осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы;

- председательствует на заседаниях Рабочей группы;

- утверждает повестку дня очередного заседания;

- определяет место и время проведения заседаний Рабочей группы.

- организует подготовку заседаний Рабочей группы и проектов ее решений с учетом предложений, поступивших от членов Рабочей группы;

- информирует членов Рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня заседания Рабочей группы, обеспечивает их необходимыми материалами;

- оформляет протокол заседания Рабочей группы;

- осуществляет рассылку документов в соответствии с решениями Рабочей группы.

5.4. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.

5.5. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

В случае если при открытии заседания будет установлено, что комиссия не правомочна заседать из-за того, что на заседании присутствует менее половины ее членов, то заседание переносится на следующий рабочий день или на иной срок по решению председателя Рабочей группы. Об этом делается соответствующая запись в протоколе.

Присутствие на заседании Рабочей группы ее членов обязательно. В случае отсутствия члена Рабочей группы он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до сведения участников Рабочей группы и отражается в протоколе заседания Рабочей группы.

5.6. Заседания Рабочей группы оформляются протоколом заседания, который подписывают председатель Рабочей группы, секретарь Рабочей группы.

В случае отсутствия председателя Рабочей группы, заседание рабочей группы в качестве председательствующего проводит один из членов рабочей группы, избранный из списка присутствующих членов Рабочей группы простым большинством, путем открытого голосования.

Протоколы заседаний Рабочей группы направляются всем членам Рабочей группы и заинтересованным организациям.

5.7. Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования членов Рабочей группы, большинством голосов. При равенстве голосов, голос председательствующих Рабочей группы является решающим.

5.8. В случае несогласия с принятым решением член Рабочей группы имеет право изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Рабочей группы.

5.9. Материально техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет администрация муниципального образования «Батуринское сельское поселение».

5.12. Срок деятельности Рабочей группы устанавливается на период разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения на территории  муниципального образования «Батуринское сельское поселение».