МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации программы развития социальной инфраструктуры Батуринского сельского поселения

| Наименование мероприятия | Сроки выполне- ния | Содержание мероприятий | Источник финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Восстановление асфальтобетонных дорожных покрытий | 2013 -2015 гг | Укладка нового асфальтобетонного покрытия -3000 м2 | Районный и местный бюджет | Администрация Батуринского сельского поселения | Повышение комфорта проживания жителей. Обеспечение населения водой. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций, вызванных падением деревьев. Снижение риска заболеваний. Улучшение здоровья людей. | нет |
| 2. Восстановление грунтовых дорожных покрытий | 2013 – 2015 гг | Отсыпка грунтом – 60000 м2 | Районный и местный бюджет |  |  | 18 км 2.041, 9 тыс. руб. |
| 3. Восстановление асфальтобетонных дорожных покрытий методом частичного ремонта | 2013 – 2015 гг | Ямочный ремонт – 3000 м2 | Районный и местный бюджет |  |  | нет |
| 4. Спиливание аварийных деревьев | 2013 – 2015 гг | Аварийные деревья – 9 шт. | Местный бюджет |  |  | 3 шт. 70,0 тыс. руб |
| 5. Капитальный ремонт колодцев | 2013 – 2015 гг | Колодцы – 3 шт. | Местный бюджет |  |  | нет |
| 6. Устройство уличного освещения | 2013 – 2015 гг | 1. Ремонт уличного освещения– 3000 п.м. 2. Строительство нового уличного освещения–1500п.м | Местный бюджет |  |  | нет |
| 7. Благоустроительные работы | 2013 – 2015 гг | 1.Ремонт деревянных: тротуаров – 150 м2 заборов – 600 п.м. переходных мостиков–30 п.м павильонов над скважинами -2 шт. 2. Ремонт малых форм на детских площадках с.Батурино | Местный бюджет |  |  | 69 м ( 50 тыс. руб) 90 м (80 тыс. руб Нет Нет Приобретена дет. площадка 90, 0 тыс. руб. |
| 8. Ликвидация несанкционированных свалок в черте населенных пунктов | 2013 – 2015 гг | Планируемый объем вывезенного мусора – 90 м3 | Местный бюджет |  |  | 80, 0 тыс. руб 70, 0 тыс. руб. |
| 9.Содержание мест захоронения | 2013 – 2015 гг | 1.Ремонт ограждения кладбищ – 300 п.м. 2.Уборка мусора – планируемый объём вывезенного мусора – 90 м3 | Местный бюджет |  |  | Батурино 70,0 тыс. руб. Проведен субботник |
| 10. Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог | 2013 – 2015 гг | Уборка внутрипоселковых автомобильных дорог от снега, мусора – 294000 м2 | Местный бюджет |  |  | 497, 0 тыс. руб. |
| 11. Двухмесячник по благоустройству | 2013 – 2015 г.г. | Привлечение к работам по благоустройству предпринимателей | Спонсорская помощь |  |  | Выделение транспорта для вывоза мусора, участие школьников, безработных |
| 12. Обустройство санкционированных свалок ТБО в с. Батурино и п. Первопашенск | 2013 г. | 1.Устройство обваловки вокруг свалок. 2. устройство траншеи для захоронения ТБО 3. устройство подъездных путей к свалкам ТБО | Местный бюджет Батурино-300 т.руб. Первопашенск- 80 т.руб. |  |  | Котлован при изъятии грунта на отсыпку дорог |
| 13. Устройство санитарных зон вокруг скважин | 2013 г. | Строительство ограждений вокруг скважин | Местный бюджет 235 т.руб. |  |  | 70.0 тыс. руб. проектная документация по санитарным зонам; 50,0 тыс. руб. устройство выгребной ямы под водоочистные сооружения |
| 14 |  |  |  |  |  | Межевание и паспортизация дорог (31,8 км) 145.6 тыс. руб |
| 15 |  |  |  |  |  | Ремонт муниципального жилья 139,0 тыс. руб. |
| 16 |  |  |  |  |  | Ремонт здания администрации после пожара 340 тыс. руб. |