АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 .02. 2016   г.                                                                                            № 17

с. Батурино

## О мероприятиях по организованному   пропуску паводковых вод

## на территории Батуринского сельского поселения  в 2016 году

В соответствии с Федеральными Законами от 21декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», для подготовки и выполнения мероприятий по организованному пропуску весеннего ледохода и паводковых вод в 2016 году

- На время проведения необходимых паводковых мероприятий создать  комиссию по пропуску паводковых вод  согласно приложению №1.

- Утвердить  план  мероприятий  по организованному  пропуску   паводковых вод (половодья)  на территории Батуринского сельского поселения согласно приложению № 2.

- Разработать схему размещения жителей, попадающих в зону подтопления (приложение №3, №4).

- Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте муниципального  образования  «Батуринское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Контроль за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения (Глава администрации)                                              В.В. Ефремов

Приложение № 1 к распоряжению

Главы администрации  Батуринского

сельского поселения

от  24.02.2016 г № 17

СОСТАВ

комиссии по пропуску паводковых вод в весенний период  в 2016 году

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон (рабочий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ефремов Вячеслав Васильевич | Глава поселения- председатель комиссии | 4-11-25 |
| 2 | Злыднева Нина Владимировна | управ. делами - заместитель председателя комиссии |  |
| 2 | Балышева Любовь Феодосьевна | специалист по ГО ЧС, секретарь комиссии | 4-15-11 |
|  | Члены комиссии |  |  |
| 3 | Пигулевский Анатолий Владимирович | И.о. директора МУП «Батуринское ЖКХ» | 4-12-10 |
| 4 | Багруденко Ольга Тихоновна | инженер-землеустроитель администрации | 4-15-11 |
| 5 | Криволапов Александр Анатольевич | Участковый ТПП | 4-11-02 |

Приложение № 2 к распоряжению

Главы администрации Батуринского сельского поселения

от  24.02.2016  г. № 17

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организованному пропуску  от паводковых вод  (половодья)

на территории Батуринского сельского поселения в 2016 году

| № п/п | ## Мероприятия | Ответственный | Срок вы-полнения | Отметка о выпол- нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии по пропуску паводковых вод в администрации поселения, попадающих в зону затопления. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | 26.02.2016 |  |
| 2. | Провести осмотр затапливаемой местности паводковыми водами. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | до 20.03.2016 |  |
| 3. | Проведение собраний с жителями населенных пунктов по эвакуации населения из зон затопления. Организация разъяснительной работы о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. | Ефремов В.В. | До 01.04.2016 |  |
| 4. | Подготовить и содержать в технической готовности авто и плав. средства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию. Заключить договоры с владельцами плавсредств. | Ефремов В.В. | До 20.03.2016 |  |
| 5. | Разработать документацию по эвакуации населения при угрозе наводнения с планом схемой населенных пунктов, с указанием маршрутов эвакуации населения, схемой оповещения и маршруты движения транспорта до пунктов временного размещения, эвакуируемого населения. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | 03.04.2016 |  |
| 6. | Организовать работу по страхованию имущества юридических и физических лиц от стихийных бедствий. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | 01.04.2016 |  |
| 7. | Довести до сведения населения границы территорий возможного подтопления. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | 03.04.2016 |  |
| 8. | Уточнить количество населения, места проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления и сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации. | Балышева Л.Ф. Злыднева Н.В. | 04.04.2016 |  |
| 9. | Назначить ответственных лиц, сопровождающих ледоход и сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке и определить порядок действия в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, её распространение на незатопленные территории особенно в ночное время) | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | До 03.04.2016 |  |
| 10. | Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов затопления. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. Чурилова Н.И. | До 20.04.2016 |  |
| 11. | Создание водомерного поста на р. Чулым. | В.В. Ефремов | До 21.04.2016 |  |
| 12. | Заключить договор по обеспечению ГСМ | Ефремов В.В. | До 01.04.2016 |  |
| 13. | Создание необходимого запаса продовольственных и промышленных товаров, на период прохождения паводка, на территориях, с которыми может быть нарушено сообщение. Заключить договор. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | 01.04.2016 |  |
| 14. | Издать и распространить памятки о действиях населения при весеннем половодье | Балышева Л.Ф | На период паводка |  |
| 15. | Определение состава сил и средств, привлекаемых на случай возникновения чрезвычайной ситуации в весеннее половодье, для проведения спасательных работ. | Ефремов В.В. | 14.03.2016 |  |
| 16. | Обеспечение постоянного информирования населения о складывающейся обстановке на период половодья. | Ефремов В.В. Балышева Л.Ф. | На период паводка |  |
| 17. | Организовать учебные мероприятия по действиям населения в период паводка. | Ефремов В.В. | До 15.04.2016 |  |
| 18. | Проведение корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | КЧС | По мере необходи-мости |  |
| 19. | Провести заседание комиссии по ЧС | Ефремов В.В. | 27.02.2016 |  |

Приложение № 3 к постановлению

Главы администрации Батуринского сельского поселения

от   24.02.2016  г. № 17

СХЕМА

эвакуации людей в период  возможного затопления с. Батурино

Пункт сбора   -

Администрация

С

Ул. Клубная, 34

магазин

Ул. Трактовая

Ю

ул. Школьная ПВР - школа

Ул. Рабочая, 59

______________________________________________          __________________________

магазин

Приложение № 4 к постановлению

Главы администрации Батуринского сельского поселения

от  24.02.2016  г. № 17

СХЕМА

эвакуации людей в период  возможного затопления п. Ноль-Пикет

№40

ул.

ж

е

л

е

з

н

о

д

С	о

№26

р

о

ж

а

№

24

я

№ 21

Ю

№19А

ФАП №20

Магазин  №19

17